| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳入2023年保障房新建计划项目表（第三批） 序号 区 项目名称（应与立项核准名称一致） 建设主体/实施主体 2023年计划开工套数/推进手续套数 其中 预计开工时间 租赁类（套/间） 产权类 公租房 其中 安置房 保租房 集体经营性建设用地建设 非居住存量房屋改建 总计 21601 4364 11560 5190 6370 5677 计划开工合计 7181 4364 2817 600 2217 0 1 东城 通州区两站一街E5、E6地块 北京正阳恒瑞置业有限公司 2604 2604 0 0 0 0 2023年第四季度 2 西城 安德路112号楼二层改造项目 北京华油服务有限公司 61 0 61 0 61 0 2023年第四季度 3 西城 西什库31号22号楼改造项目 北京京仪敬业电工有限公司 186 0 186 0 186 0 2023年第四季度 4 朝阳 朝阳区崔各庄乡来广营北路29-324等地块二类居住及住宅混合公建项目 北京东洲房地产开发有限公司 1760 1760 0 0 0 0 2023年第四季度 5 朝阳 管庄乡集租房项目 北京市朝阳区管庄农工商联合公司 600 0 600 600 0 0 2023年第四季度 6 丰台 矿冶集团草桥28号院职工公寓项目 矿冶科技集团有限公司 52 0 52 0 52 0 2023年第四季度 7 石景山 古城北路甲2号院装饰装修升级改造工程 北京首钢机电有限公司/建信住房服务（北京）有限公司 185 0 185 0 185 0 已开工 8 大兴 大兴区西红门河马科技小镇改建租赁住房项目（二期） 北京恒兴博达房地产开发有限公司 403 0 403 0 403 0 2023年四季度 9 昌平 昌平区英才北一街5号院3号楼（02、03单元）改建租赁住房项目 北京润英秀和企业管理有限公司 270 0 270 0 270 0 2023年四季度 10 昌平 北京汽车治污工程研究生产中心二期改建租赁住房项目 北京中天华瑞科技发展有限公司 800 0 800 0 800 0 2023年四季度 11 昌平 昌平区沙河镇七里渠南北村QLQ-007公建混合住宅、 QLQ-009、 QLQ-037住宅混合公建（QLQ-007地块3号楼）改建租赁住房项目 北京市昌平区回龙观街道回龙观村股份合作社 260 0 260 0 260 0 2023年四季度 储备项目合计 14420 0 8743 4590 4153 5677 1 朝阳 金盏乡集租房项目 北京朝阳盏新建设开发有限责任公司 1300 0 1300 1300 0 0 2024年 2 朝阳 崔各庄乡集租房项目 北京永辉众信房地产开发有限公司 3290 0 3290 3290 0 0 2024年 3 房山 北京明德国际人才公寓项目 中铁装配式建筑股份有限公司 636 0 636 0 636 0 2024年 4 大兴 北京大兴国际机场临空经济区（北京部分）起步区一期安置房及非经营性配套设施项目 北京新航城控股有限公司 5677 0 0 0 0 5677 2024年 5 大兴 大兴区庞各庄河马科技小镇改建租赁住房项目 北京和兴东华投资发展有限公司 1217 0 1217 0 1217 0 2024年 6 大兴 大兴区北臧村生物医药基地DX00-0502-0008地块F3其他类多功能用地项目 北京昌益房地产开发有限公司 2300 0 2300 0 2300 0 2024年 |
| 附件2 纳入2023年保障房筹集计划项目表（第三批） |
| 序号 | 区 | 项目名称 | 建设主体/实施主体 | 套数 （套/间） | 房源类型 | 计划完成筹集时间 |
| 总计 | 2013 |  |  |
| 1 | 朝阳区 | 建国门和平自如寓 | 自如寓（北京）住房租赁有限公司 | 383 | 存量住房转化 | 2023年四季度 |
| 2 | 朝阳区 | 望京阳光自如寓 | 自如寓（北京）住房租赁有限公司 | 95 | 存量住房转化 | 2023年四季度 |
| 3 | 门头沟 | 北京天峰方隅公寓 | 北京骏辉房地产开发有限公司/北京方辉住房租赁有限公司 | 499 | 存量住房转化 | 2023年四季度 |
| 4 | 门头沟 | 北京天璟方隅公寓 | 北京骏宇房地产开发有限公司/北京方璟住房租赁有限公司 | 140 | 存量住房转化 | 2023年四季度 |
| 5 | 房山区 | 万科幸福汇公寓 | 北京幸福汇置业有限公司 | 131 | 存量住房转化 | 2023年四季度 |
| 6 | 房山区 | 中海友里公寓 | 北京中海兴良房地产开发有限公司 | 765 | 存量住房转化 | 2023年四季度 |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳入2023年保障房竣工计划项目表（第三批） |  |  |
| 序号 | 所属区 | 项目名称 | 建设单位 | 套数合计 | 房源类型 | 计划竣工时间（季度） |
|  |  |  |  |  | 保租房 | 公租房 | 安置房 |  |
| 合计 |  | 17872 | 52 | 2533 | 15287 |  |
| 1 | 朝阳区 | 朝阳区崔各庄乡南皋组团A1、A2、D2地块棚改定向安置房项目 | 北京永辉星辰房地产开发有限公司 | 3894 |  |  | 3894 | 2023年四季度 |
| 2 | 通州区 | 通州台湖公租房项目 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 336 |  | 336 |  | 已竣工 |
| 3 | 通州区 | 北京市通州区永顺镇运通人和良园二期FZX-0604-6002、FZX-0604-6006地块R2二类居住用地、A334托幼用地建设项目 | 北京通投兴顺置业有限公司 | 715 |  |  | 715 | 已竣工 |
| 4 | 通州区 | 北京市于家务乡聚兴路1号院1#2#楼装修改造项目 | 北京诚信发塑钢门窗有限公司 | 52 | 52 |  |  | 已竣工 |
| 5 | 通州区 | 通州区丁各庄公租房项目 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 2197 |  | 2197 |  | 已竣工 |
| 6 | 通州区 | 东方厂周边棚户区改造安置房项目 | 北投集团 | 7785 |  |  | 7785 | 已竣工 |
| 7 | 通州区 | 孙各庄二期安置房项目 | 北京潞城建设开发有限公司 | 1156 |  |  | 1156 | 已竣工 |
| 8 | 怀柔区 | 怀柔区北房镇驸马庄村棚户区改造项目（回迁安置房）（1#住宅等8项） | 北京通号北房置业有限公司 | 564 |  |  | 564 | 2023年四季度 |
| 9 | 怀柔区 | 怀柔新城04街区土地一级开发安置房项目 | 北京北控京闽投资有限公司 | 1173 |  |  | 1173 | 2023年四季度 |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳入2023年保障房红线外配套市政基础设施建设计划表（第三批） |

| 序号 | 区 | 项目名称（应与立项核准名称一致） | 建设主体 | 项目总套数 | 市政工程规划方案综合 | 项目红线外市政基础设施情况 | 存在问题（主次干路、支路、管线） | 红线外配套市政道路名称 | 道路等级 | 长度（米） | 道路建设主体名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 红线外市政基础设施是否完备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 道路 | 给水 | 雨水 | 污水 | 电力 | 燃气 | 热力 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东城区 | 通州区两站一街 E5、E6 地块东城区旧城保护定向安置房项目 | 北京正阳恒瑞置业有限公司 | 11320 | 已完成 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 1、项目周边污水管线建设已完成，但污水下游无法接入规划的污水处理厂，目前小区污水倒排至项目东北侧的临时污水处理站，下游的污水提升泵站排污能力已超负荷。 2、目前项目周边给水管线建设已完成，已入住地块由市自来水公司供水管线供水，但后期待建设的A1、A2组团供水问题仍未解决。 | 太平西三路 | 次干路 | 1068 | 北京星湖投资开发公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太平西二路 | 次干路 | 1360 | 北京星湖投资开发公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太平路 | 主干路 | 2851 | 北京星湖投资开发公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 崔家窑南街 | 次干路 | 1515 | 北京星湖投资开发公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 惠民路 | 主干路 | 1598 | 北京星湖投资开发公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次渠东南路 | 次干路 | 1819 | 北京星湖投资开发公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和顺路 | 城市支路 | 738 | 北京住总置地有限公司 |
| 2 | 西城区 | 安德路112号楼二层改造项目 | 北京华油服务有限公司 | 61 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | － | － | 已建成 |

| 3 | 西城区 | 西什库31号22号楼改造项目 | 北京京仪敬业电工有限公司 | 186 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | － | － | 已建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 朝阳区 | 建国门和平自如寓 | 北京外交人员房屋服务公司 | 383 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 建国门外大街 | － | － | 已建成 |
| 5 | 朝阳区 | 望京阳光自如寓 | 望京求实职业学校 | 95 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 广顺北大街 | － | － | 已建成 |
| 6 | 朝阳区 | 朝阳区崔各庄乡来广营北路29-324等地块二类居住及住宅混合公建项目 | 北京东洲房地产开发有限公司 | 1760 | 编制中 | 部分建成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 该项目为市政府要求需于2023年12月底前复工建设项目，周边市政需同步建设实施。 1、奶西村一号路、奶西村三号路尚未建设，道路下方的给水、雨水、污水、燃气等未实现接驳。 2、电力：周边无电力配套管线，计划进行规划选线和规划报批。 | 奶西村一号 | 城市支路 | 481 | 市公联公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 奶西村三号路 | 城市支路 | 437 | 市公联公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顺白路 | 次干路 | 486 | 已建成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来广营北路 | 次干路 | 404 | 已建成 |
| 7 | 朝阳区 | 管庄乡集租房 | 北京市朝阳区管庄农工商联合公司 | 600 | 编制中 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 规划司辛庄西一路、悦水南街等道路尚未实现道路定线 | 双桥东路 | 次干路 | 1000 | 北京市朝阳区管庄农工商联合公司 |
| 8 | 丰台区 | 矿冶集团草桥28号院职工公寓项目 | 矿冶科技集团有限公司 | 52 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | － | － | 已建成 |
| 9 | 石景山 | 古城北路甲2号院装饰装修升级改造工程 | 北京首钢机电有限公司 | 185 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | － | － | 已建成 |

| 10 | 大兴区 | 大兴区西红门河马科技小镇改建租赁住房项目（二期） | 北京恒兴博达房地产开发有限公司 | 403 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 项目急需周边市政道路建设完成后具备市政管线接入条件，目前水、电、道路出行均采取临时措施。 | 规划五路 | 次干路 | 750 | 北京盛世宏祥资产管理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划二路 | 次干路 | 750 | 北京盛世宏祥资产管理有限公司 |
| 11 | 顺义区 | 顺义区樱花园小区房屋产权置换A、B片区 | 北京中铁诺德晨兴房地产开发有限公司 | 6618 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 安置房项目已开工建设，项目急需周边市政道路建设完成后具备市政管线接入条件。 | 北河二路 | 次干路 | 1120 | 顺义区城市管理委员会 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 龙北四街 | 次干路 | 1130 | 顺义区城市管理委员会 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 龙北六街 | 次干路 | 710 | 顺义区城市管理委员会 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北河四路 | 次干路 | 434 | 顺义区城市管理委员会 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四纬路 | 次干路 | 435 | 顺义区城市管理委员会 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 龙北二街 | 次干路 | 400 | 顺义区城市管理委员会 |
| 12 | 顺义区 | 顺义区李遂镇柳各庄村棚户区改造土地开发项目 | 北京建邦顺康房地产开发有限公司 | 2641 | 已完成 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 1、项目涉及占用集体地，需办理征地拆迁。2、柳各庄棚改项目已开工建设，项目急需周边市政道路建设完成后具备市政管线接入条件。 | 遂兴街 | 主干路 | 810 | 顺义区城市管理委员会 |
| 13 | 昌平区 | 昌平区英才北一街5号院3号楼（02、03单元）改建租赁住房项目 | 北京润英秀和企业管理有限公司 | 321 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 鲁疃西路 | － | － | 已建成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 神华规划五路 | － | － | 已建成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未来城核心区五号路 | － | － | 已建成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未来城北区一号路 | － | － | 已建成 |
| 14 | 昌平区 | 北京汽车治污工程研究生产中心二期改建租赁住房项目 | 北京中天华瑞科技发展有限公司 | 874 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 发展路 | － | － | 已建成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 七辛中街 | － | － | 已建成 |
| 15 | 昌平区 | 昌平区沙河镇七里渠南北村QLQ-007公建混合住宅项目3号楼改建租赁住房项目 | 北京市昌平区回龙观街道回龙观村股份合作社 | 285 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 朱辛庄中路 | － | － | 已建成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 七辛中街 | － | － | 已建成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乐业路 | － | － | 已建成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 七里渠中路 | － | － | 已建成 |