| 附件1 |  |
| --- | --- |

纳入2025年保障房建设计划项目清单(第一批）

| 序号 | 区 | 项目名称（应与立项核准名称一致） | 建设主体/实施主体 | 2024年计划开工套数/推进手续套数 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开工时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 租赁类（套/间） |  |  |  |  |  |  | 产权类（套） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公租房 | 保租房 | 其中 |  |  |  |  | 棚改安置房 | 城中村安置房 | 其它安置房 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 集体经营性建设用地建设 | 新供应国有建设用地建设 | 产业园区配套用地建设 | 企事业单位自有土地建设 | 非居住存量房屋改建 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 53220 | 983 | 17655 | 3721 | 3957 | 1320 | 1300 | 7357 | 10284 | 16227 | 8071 |  |
| 计划开工项目 |  |  |  | 51097 | 320 | 16195 | 3173 | 3045 | 1320 | 1300 | 7357 | 10284 | 16227 | 8071 |  |
| 1 | 海淀区 | 海淀区西北旺镇永丰K地块定向安置房项目 | 永创兴业（北京）置业有限公司 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 已开工 |
| 2 | 海淀区 | 海淀区两园之间村庄安置房四期项目 | 北京海开嘉业房地产开发有限责任公司 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 已开工 |
| 3 | 海淀区 | 海淀区温泉镇温泉村白家疃村三定三限三结合定向安置房项目 | 北京兴泉置业开发建设有限公司 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 2025年07月 |
| 4 | 海淀区 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期（安置房用地） | 北京清上未来置业发展有限公司 | 6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6074 | 0 | 0 | 已开工 |
| 5 | 海淀区 | 四季青镇西郊机场周边及沿线(西冉、田村、常青片区)城中村改造西冉田村安置房 | 北京四季创开文化发展有限公司 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 0 | 2025年06月 |
| 6 | 海淀区 | 四季青镇西郊机场周边及沿线(西山片区)城中村改造西山安置房项目 | 北京四季创开文化发展有限公司 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815 | 0 | 2025年06月 |
| 7 | 海淀区 | 海淀区辛店B08地块公共租赁住房项目（1#住宅楼） | 北京市海淀区住房保障服务中心（北京市海淀区公共租赁住房发展中心） | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工 |
| 8 | 丰台区 | 丰台区城中村改造张仪村路西侧安置房 | 北京惠泰房地产开发有限公司 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 2025年08月 |
| 9 | 丰台区 | 西王佐中心村一期回迁安置房项目 | 北京程达置业有限公司 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2025年09月 |
| 10 | 丰台区 | 丰台区城中村改造张仪村路东侧安置房项目 | 北京丰台综合投资集团有限公司 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 2025年11月 |
| 11 | 丰台区 | 北京市丰台区城中村改造大井村安置房项目 | 北京丰台综合投资集团有限公司 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 2025年08月 |
| 12 | 丰台区 | 花乡中部组团黄土岗村安置房项目 | 北京一善房地产开发有限公司 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 0 | 2025年09月 |
| 13 | 丰台区 | 丰台区城中村改造太平桥安置房项目一期 | 北京赋泽房地产开发有限公司 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 2025年10月 |
| 14 | 丰台区 | 花乡中部组团樊家村安置房项目 | 北京樊家村鼎业房地产开发有限公司 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 2025年09月 |
| 15 | 丰台区 | 丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目NY-023地块安置房项目 | 北京中苑盛世投资管理有限公司 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 2025年07月 |
| 16 | 丰台区 | 丰台区城中村改造黄土岗南郊苗圃安置房项目 | 北京城建兴润置业开发有限公司 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 2025年11月 |
| 17 | 丰台区 | 丰台区城中村改造看丹路北侧安置房 | 北京丰台桥南开发建设有限公司 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 2025年11月 |
| 18 | 丰台区 | 丰台区石榴庄南里棚户区安置房项目 | 北京市丰台区鸿华房地产开发经营有限公司 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 2025年06月 |
| 19 | 石景山区 | 北京重型电机厂综合楼改建人才公寓项目 | 北京重型电机厂有限责任公司 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2025年09月 |
| 20 | 房山区 | 阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目 | 北京京房兴业置地有限公司 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 已开工 |
| 21 | 房山区 | 房山区西潞街道FS00-LX22-0001、0002等地块(詹庄村、安庄村、固村三村安置房)项目(房山区西潞街道 FS00-LX22-0001、FS00-LX22-0003地块安置房项目)01-1#住宅楼等25项 | 北京市房山区西潞街道合作经济联合社 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 已开工 |
| 22 | 房山区 | 房山区长于大街28号院4号楼3-13层改建保障性租赁住房 | 智能家（北京）装饰工程有限公司 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 2025年06月 |
| 23 | 顺义区 | 顺义区仁和镇河南村集体土地租赁住房二期项目 | 北京市顺义区仁和镇河南村经济合作社 | 587 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年08月 |
| 24 | 顺义区 | 顺义区赵全营镇板桥村集体土地租赁住房项目 | 北京燕合新苑房地产开发有限公司 | 2586 | 0 | 2586 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年10月 |
| 25 | 昌平区 | 中国石油钻井工程技术研发中心项目（A-34地块）二期员工宿舍 | 中石油（北京）科技开发有限公司 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年07月 |
| 26 | 昌平区 | 中国石油勘探开发工程技术研发中心项目（A-13地块）二期工程（1#科研楼等24项）宿舍 | 中石油（北京）科技开发有限公司 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工 |
| 27 | 昌平区 | 昌平区东小口镇城中村改造（二期）定向安置房项目 | 北京铭嘉嘉业有限公司 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2025年08月 |
| 28 | 昌平区 | 昌平区东小口镇城中村改造（一期）定向安置房项目 | 北京京粮泰禾房地产有限公司 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2025年07月 |
| 29 | 大兴区 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 1438 | 0 | 1438 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工 |
| 30 | 大兴区 | 大兴区黄村镇四五六街DX00-0208-6034地块保障性租赁住房项目 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 607 | 0 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年06月 |
| 31 | 怀柔区 | 怀柔科学城长城青年社区一期项目 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工 |
| 32 | 北京经济技术开发区 | 北京经济技术开发区亦庄新城0202街区YZ00-0202-X24B1地块 | 北京招晨房地产开发有限公司 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年06月 |
| 33 | 北京经济技术开发区 | 通州区国家环保产业园区科研用地D号地块南区项目改建一期 | 北京盛创恒达房地产开发有限公司 | 6656 | 0 | 6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6656 | 0 | 0 | 0 | 2025年06月 |
| 34 | 密云区 | 密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造回迁安置房项目 | 北京城建创达置业有限公司 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 已开工 |
| 储备项目 |  |  |  | 2123 | 663 | 1460 | 548 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 海淀区 | 北京市海淀区半壁店地区城中村改造定慧寺北地块保障性租赁住房项目 | 北京海保发城市更新建设有限公司 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年 |
| 2 | 海淀区 | 海淀区树村资金平衡用地统筹城中村改造上庄保障性租赁住房项目 | 北京海保发城市更新建设有限公司 | 676 | 0 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年 |
| 3 | 海淀区 | 海淀区上庄镇HD00-0205-0023、0026地块（原B-22-1、B-23-1地块）公共租赁住房项目 | 北京市安达房地产开发公司 | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年 |
| 4 | 海淀区 | 振兴村集体土地租赁性住房项目 | 北京椿楸房地产开发有限公司 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年 |

备注：储备项目为2025年推进手续办理，计划2026年开工。